项目章程

* **项目名称**

擅食轻减

* **项目经理**

张金宇

* **项目背景**

注重身材管理的广大群众想要通过正确的饮食方式达到自己减肥、增肥或者健身的目的。某些营养专家拥有丰富的食品搭配经验，他们经过长时间丰富的学习，可以针对不同用户的需求提供完美的食材搭配。可以通过软件集成体重检测和食品搭配功能，实现健康饮食**。**

* **项目目标**

擅食轻减秉承“为用户提供更好的食材搭配”的使命，为用户提供个性化智能营养处方与一站式健康解决方案，致力于成为用户热爱的健康生活方式品牌。

* **项目范围**
  + 用户使用：搭配食材，记录体重，监控热量摄取
  + 公共功能：广告、食物推荐；
  + 管理员功能：广告管理、推荐食物管理、分析数据；
* **进度**

2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.10前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.15前确定产品定位；
* 11.16前完成第一版界面原型；
* 11.17前确定第一版产品范围；
* 11.18前完成主要技术点研究；
* 11.19前确定下一阶段任务的细化安排；
* 11.20产品的需求细化、产品设计细化;
* 11.21 分工团队任务，进入建设期；
* 11.27 产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的用户进行测试）
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**